1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и  водоотведения

Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» РБ

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабженияи водоотведения | Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие «Межрайкоммунводоканал» РБ |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Жукова,16 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | Главный экономист-Стародубова Елена Николаевна, тел.(34794)41377, gup_imrkvk@mail.ru |
| Реквизитыорганизации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения | ИНН-0261002348 ОГРН-1020201773349 БИК-048073601 КПП-026101001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Ст.Халтурина,д.28. |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Ленина,д.60 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Государственный Комитет Республики Башкортостан по тарифам, г.Уфа,ул.Цюрупы,д.17 Хабиров Ильдар Азатович тел:8(347)2180939 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ИМУП «Межрайкоммунводоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели очистки сточных вод, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  |  |  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 24 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2015 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 53 | 54 | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  |  | 61 |  | 62 | 63 | 64 |  |  | 65 | 66 |  | 67 |  | 68 | 69 | 70 |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | 9,4 |  | 9,3 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 0,92 |  |  | 0,91 | 0,90 |  | 0,89 |  | 0,88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Источники финансирования инвестиционной программы

| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. (сНДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по инвестиционной программе | 347449 | 5746 | 4885 | 104015,7 | 144431,55 | 88370,75 |
| 1. | Собственные средства, | 97433 | 5746 | 4885 | 26012 | 33852 | 26938 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 36000 | 5746 | 4885 | 7582 | 6207 | 11580 |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства | 61433 |  |  | 18430 | 27645 | 15358 |
| 2. | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства | 65717 |  |  | 22714 | 27645 | 15358 |
| 4. | Прочие источники финансирования-Фонд содействия реформированию ЖКХ | 184299 |  |  | 55289,7 | 82934,55 | 46074,75 |
| 5 | Водоснабжение, в том числе: | 23010 | 2584 | 4885 | 7582 | 2931 | 5028 |
| 5.1 | Собственные средства, | 23010 | 2584 | 4885 | 7582 | 2931 | 5028 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 23010 | 2584 | 4885 | 7582 | 2931 | 5028 |
| 5.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водоотведение, в том числе: | 324439 | 3162 |  | 96433,7 | 141500,55 | 83342,75 |
| 6.1 | Собственные средства, | 74423 | 3162 |  | 18430 | 30921 | 21910 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 12990 | 3162 |  |  | 3276 | 6552 |
| 6.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | прочие собственные средства | 61433 |  |  | 18430 | 27645 | 15358 |
| 6.2 | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Бюджетные средства | 65717 |  |  | 22714 | 27645 | 15358 |
| 6.4 | Прочие источники финансирования-Фонд содействия реформированию ЖКХ | 184299 |  |  | 55289,7 | 82934,55 | 46074,75 |

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения

| № п/п | Наименование объектацентрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопроводные сети | 71,8 | 68 |
| 2 | Канализационные сети | 72,5 | 69 |

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| №п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала еалии-зациимеро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия | Стоимость мероприятия, тыс. руб (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финанси-рования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабженияи водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабженияи водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водоводаЗирган-Ишимбай | Резервный источник водоснабжения г.Ишимбай в связи с 100% износом | ГО Салават | Производительность Протяженность Диаметр | м3/ сут. Км мм | 4000 2,5 500 | 4000 2,5 500 | 2018 | 2020 | 9770 |  | Собственные средства |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция напорного коллектора | Аварийное состояние | г.Ишимбай, пос.Кусяпкулово, от КНС-3 | Диаметр Протяженность | мм км | 100 1,2 | 150 1,2 | 2017 | 2017 | 3162 |  | Собственные средства |
| 3.1.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 1 до камеры гашения ГОС | Аварийное состояние | г.Ишимбай, пос.Кусяпкулово, от КНС-1 | Диаметр протяженность | мм км | 300 0,65 | 300 0,65 | 2020 | 2020 | 3276 |  | Собственные средства |
| 3.1.3. | Реконструкция канализациооной линии по ул.Стахановская методом ГНБ | Аварийное сотояние | Г.Ишимбай ,ул.Стахановская | Диаметр протяженность | Мм км | 200 0,6 | 300 0,6 | 2021 | 2021 | 6552 |  | Собственные средства |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения, за исключением водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация насосного оборудования | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | г.Ишимбай, пос.Перегонный, НС | Мощность Подача Энергоэффективность | кВт м3/час кВтч/м3 | 160 500 0,32 | 90 500 0,18 | 2021 | 2021 | 5028 |  | Собственные средства |
| 3.2.2 | Модернизация насосного оборудования | Замена физически устаревшего оборудования на менее энергоемкое | 1 водоподъем, 5 скважин, Пойма реки Белая | Мощность Подача Энергоэффективность | кВт м3/час кВтч/м3 | 16-32 40-63 0,4-0,51 | 22 80 0,28 | 2017 | 2017 | 2584 |  | Собственные средства |
| 3.2.3 | Приобретение и монтаж в здании бактерицидной установки оборудования для подавления микрофлоры в воде УФ методом совместно с ульразвуком | Необходимо для улучшения обеззараживания воды УФ излучением до норм,установленных СанПиН. | Насосная станция, 2 водоподъем, | Мощность | кВт | 36 | 12 | 2019 | 2019 | 5628 |  | Собственные средства |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация грабельных решеток в здании КНС-1 г. Ишимбай | Обеспечение качества механической очистки сточных вод | г.Ишимбай, ул. Цюрупа, КНС-1 | до 2 000 | м3/час | 600 | 1 000 | 2019 | 2019 | 1651 |  | Бюджет РБ |
| 3.2.2 | Модернизация турбо компрессора в комплекте с эл. Двигателем и преобразователем частоты здании ВДС очистных сооружений канализации г. Ишимбай | Обеспечение качества биологической очистки сточных вод | г.Ишимбай, ул. Худайбердин, очистные сооружения, воздуходувная станция | 12 000 | м3/час | 12 000 | до 12 000 (регулируется по потребности) | 2019 | 2019 | 1666 |  | Бюджет РБ |
| 3.2.2 | Модернизация гидродинамической установки для труб д. 250 | Замена физически устаревшего оборудования | Г.Ишимбай,ул.Жукова,д.16 | мощность | Бар | 140 | 140 | 2019 | 2019 | 967 |  | Бюджет РБ |
| 3.2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации | Обеспечение качества биологической очистки сточных вод | г.Ишимбай, ул. Худайбердин, очистные сооружения, воздуходувная станция | Производительность | м3/сутки | 25000 | 14000 | 2019 | 2021 | 307165 |  | сс-61433, рб-61433, Фонд ЖКХ-184299 |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347449 |  | Собственные средства,бюджет РБ,фонд ЖКХ |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23010 |  | Собственные средства |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324439 |  | Собственные средства,бюджет РБ,фонд ЖКХ |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347449 |  | Собственные средства,бюджет РБ,фонд ЖКХ |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23010 |  | Собственные средства |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324439 |  | Собственные средства,бюджет РБ,фонд ЖКХ |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятия(сНДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водовода Зирган-Ишимбай |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4885 |  |  |  | 1954 |  |  |  | 2931 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-3 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 1 до камеры гашения ГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3276 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Реконструкция канализационной линии по ул.Стахановская методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6552 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация насосного оборудования НС пос.Перегонный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5028 |
| 3.2.2 | Модернизация насосного оборудования на 5 скважинах 1 водоподъема |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Приобретение и монтаж в здании бактерицидной установки оборудования для подавления микрофлоры в воде УФ методом совместно с ульразвуком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация грабельных решеток в здании КНС-1 г. Ишимбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация турбо компрессора в здании ВДС очистных сооружений канализации г. Ишимбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация гидродинамической установки для труб Д.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92150 |  |  |  | 138224 |  |  |  | 76791 |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2584 |  |  |  | 4885 |  |  |  | 7582 |  |  |  | 2931 |  |  |  | 5028 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162 |  |  |  |  |  |  | 4284 | 92150 |  |  |  | 141500 |  |  |  | 83343 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5746 |  |  |  | 4885 |  |  | 4284 | 99732 |  |  |  | 144431 |  |  |  | 88371 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы* |  |  |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя,(без НДС) тыс. руб. |  |  |  |  | Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 |  | 4140 | 1656 | 2484 |  | Предоставление населению качественных услуг по водоснабжению |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | -4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2680 |  |  | 2730 | 5460 | Предоставление населению качественных услуг по водоотведению |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | Предоставление населению качественных услуг по водоснабжению |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2190 |  |  |  | 4190 | Экономия электроэнергии |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения на 2017-2021г.г.

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Очередной год 2019 год |  |  | Очередной год 2020 год |  |  | Очередной год 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 81567,36 | 83058,6 | 82330,32 | 80735,45 | 84772,22 | 82753,83 | 84772,22 | 89010,83 | 86891,53 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 73194,26 | 75770,82 | 74482,54 | 75770,82 | 78365,31 | 77071,59 | 78365,31 | 81845,09 | 78869,28 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 54467,38 | 56015,39 | 55241,38 | 56015,39 | 58121,15 | 57068,27 | 58121,15 | 60697,54 | 59728,82 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 14317,78 | 15305,70 | 14811,74 | 13372,13 | 14070,23 | 13721,18 | 14070,23 | 14460,97 | 14265,6 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 4409,11 | 4449,72 | 4429,42 | 4449,72 | 4710,72 | 4580,22 | 4710,72 | 5000,77 | 4874,87 |
| 1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 4863,14 | 1296,64 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 8741,99 | 8741,99 | 8741,99 | 4874,15 | 4969,75 | 4921,95 | 4969,75 | 8480,87 | 6725,31 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 6351,99 | 6351,99 | 6351,99 | 2484,15 | 2484,15 | 2484,15 | 2484,15 | 5895,85 | 4190 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2485,6 | 2437,80 | 2485,6 | 2585,02 | 2535,31 |
| 1.3.3 | Норматив прибыли | % | 9,81 | 9,50 | 9,65 | 9,50 | 6,0 | 4,73 | -0,03 | 6,46 | 8,39 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 81567,36 | 83058,6 | 82330,32 | 80735,45 | 84772,22 | 82753,83 | 84772,22 | 89010,83 | 86891,53 |
| 4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб. куб. м | 23,52 | 23,95 | 23,74 | 23,95 | 25,15 | 24,55 | 25,15 | 26,40 | 25,78 |
| 5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 3468,00 | 3468,00 | 3468,00 | 3371,00 | 3371,00 | 3371,00 | 3371,00 | 3371,00 | 3371,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | 102,0 |  |  | 105,0 |  |  | 100,4 |  |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения на  2017-2021г.г.

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Текущий год (i-1) 2019 год |  | Очередной год (i) 2020 год |  |  | Очередной год (i) 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | ожид | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 75549,02 | 72833,22 | 71644,62 | 89729,13 | 82219,04 | 89729,13 | 107802,71 | 98765,92 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 75325,52 | 93618,33 | 71421,12 | 80542,45 | 77513,95 | 80542,45 | 85186,08 | 82864,26 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 61904,50 | 78315,02 | 62652,47 | 64085,18 | 63368,82 | 64085,18 | 66403,90 | 65244,54 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 9588,03 | 10228,70 | 8000,00 | 11378,35 | 9689,18 | 11378,35 | 8505,53 | 9941,94 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 3832,99 | 5074,61 | 768,65 | 5078,92 | 4455,96 | 5078,92 | 10276,65 | 7677,79 |
| 1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 3685,24 | 0,00 | 3173,68 | 1586,84 | 3173,68 | 15741,57 | 9457,63 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 223,50 | -24470,35 | 223,50 | 6013,00 | 3118,25 | 6013,00 | 6875,06 | 6444,03 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. |  |  |  | 5460,00 | 2730,00 | 5460,00 | 5460,00 | 5460,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 223,50 | -24470,35 | 223,50 | 553,00 | 388,25 | 553,00 | 1415,06 | 984,03 |
| 1.3.3 | Норматив прибыли | % | 0,30 | -25,15 | 0,31 | 7,18 | 3,94 | 7,18 | 6,81 | 6,98 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4358,00 | 2179,00 |
| 2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5 | Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 75549,02 | 72833,22 | 71644,62 | 89729,13 | 80686,87 | 89729,13 | 112160,71 | 100944,92 |
| 4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб. куб. м | 27,51 | 27,53 | 27,78 | 34,79 | 31,29 | 34,79 | 43,49 | 39,14 |
| 5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 2746,00 | 2646,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 125,24 | 113,66 |  | 125,00 | 125,11 |

8. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).

Приложение № 1

Показатели
критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

в городском поселении город Ишимбай муниципального  района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

(наименование муниципального района (городского округа)

с 1 июля 2020 года

| Критерий | Уровень доступности, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | 7,79 |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  | 8,40 |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 98,50 |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 8,40 |  |  |

* Примечание -  с учетом роста тарифов на водоснабжение  по ИМУП «Межрайкоммунводоканал» – 105,0% и установлении тарифа в размере 30,18 руб./куб.м (с НДС),  водоотведение – 125,0% и установлении тарифа в размере 41,75 руб./куб.м (с НДС), тепловую энергию  по ООО «БашРТС» - 104,8 % и установленном тарифе на тепловую энергию в размере 2237,51 руб./Гкал (с НДС), электроснабжение –  рост тарифа 105,0% и газоснабжение – 103,0%.

Приложение № 2

Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения

Городское поселение город Ишимбай  муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

с 1 июля 2020 года

| Критерии доступности | Исходные данные показателя |  |  | Справочно, источник информации (реквизиты, дата) | Значение установлен-ного критерия | Значение критериев в результате оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | ед. изм. | значение |  |  |  |
| Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). | млн. руб. | 1314,7 | OPER.KU. MONTHLY. | 7,79 | доступный |
|  | - численность населения муниципального образования (городского округа) | чел. | 64380 | Прогноз социально-экономического развития муниципального района Ишимбайский район на 2020-2024 годы |  |  |
|  | - среднедушевой доход населения муниципального образования (городского округа) | руб. | 21835 |  |  |  |
| Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании (городском округе) | чел. | 5408 |  | 8,40 | доступный |
|  | - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования (городского округа) | чел. | 64380 |  |  |  |
| Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги | млн. руб. | 1295,0 |  | 98,50 | высокий |
|  | НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги | млн. руб. | 1314,7 |  |  |  |
| ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | - прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, ед.; | единиц | 2163 |  | 8,40 | высокий |
|  | - средний по муниципальному образованию (городскому округу) коэффициент семейности |  | 2,5 | Данные переписи 2010 года |  |  |
|  | - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования (городского округа), тыс. чел. | чел. | 64380 |  |  |  |

Вывод: Предлагаемые тарифы по видам коммунальных услуг для населения городского поселения г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский район с учетом роста тарифов с 1 июля 2020 года на водоснабжение  по ИМУП «Межрайкоммунводоканал» – 105,0%,  водоотведение – 125,0%, тепловую энергию  по ООО «БашРТС» - 104,8%, электроснабжение – 105,0% и газоснабжение – 103,0% -  доступны.

Приложение № 1

Показатели
критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

в городском поселении город Ишимбай муниципального  района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

(наименование муниципального района (городского округа)

с 1 июля 2021 года

| Критерий | Уровень доступности, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | 7,72 |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  | 8,30 |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 98,50 |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 8,30 |  |  |

* Примечание -  с учетом роста тарифов на водоснабжение  по ИМУП «Межрайкоммунводоканал» – 105,0% и установлении тарифа в размере 31,68 руб./куб.м (с НДС),  водоотведение – 125,0% и установлении тарифа в размере 52,19 руб./куб.м (с НДС), тепловую энергию  по ООО «БашРТС» - 100,75% и установленном тарифе на тепловую энергию в размере 2254,22 руб./Гкал (с НДС), электроснабжение –  рост тарифа 105,0% и газоснабжение – 103,0%.

Приложение № 2

Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения

Городское поселение город Ишимбай  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

с 1 июля 2021 года

| Критерии доступности | Исходные данные показателя |  |  | Справочно, источник информации (реквизиты, дата) | Значение установлен-ного критерия | Значение критериев в результате оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | ед. изм. | значение |  |  |  |
| Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). | млн. руб. | 1373,5 | OPER.KU. MONTHLY. | 7,72 | доступный |
|  | - численность населения муниципального образования (городского округа) | чел. | 64120 | Прогноз социально-экономического развития муниципального района Ишимбайский район на 2020-2024 годы |  |  |
|  | - среднедушевой доход населения муниципального образования (городского округа) | руб. | 23110 |  |  |  |
| Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании (городском округе) | чел. | 5322 |  | 8,30 | доступный |
|  | - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования (городского округа) | чел. | 64120 |  |  |  |
| Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги | млн. руб. | 1352,9 |  | 98,50 | высокий |
|  | НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги | млн. руб. | 1373,5 |  |  |  |
| ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | - прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, ед.; | единиц | 2129 |  | 8,30 | высокий |
|  | - средний по муниципальному образованию (городскому округу) коэффициент семейности |  | 2,5 | Данные переписи 2010 года |  |  |
|  | - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования (городского округа), тыс. чел. | чел. | 64120 |  |  |  |

Вывод: Предлагаемые тарифы по видам коммунальных услуг для населения городского поселения г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский район с учетом роста тарифов с 1 июля 2021 года на водоснабжение  по ИМУП «Межрайкоммунводоканал» – 105,0%,  водоотведение – 125,0%, тепловую энергию  по ООО «БашРТС» - 100,75%, электроснабжение – 105,0% и газоснабжение – 103,0% -  доступны.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

Нет информации по данному пункту.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе, основные технические характеристики модернизируемых и  реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

Отчет об исполнении инвестиционной программы

_ИМУП «Межрайкоммунводоканал РБ_

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения

за отчетный период  2018г.

| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по программе |  | За отчетный период |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по инвестиционной программе | 34620 | 8303 | 4140 | 4140 |
| 1. | Собственные средства, | 34620 | 8303 | 4140 | 4140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 34620 | 8303 | 4140 | 4140 |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 2. | Заемные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | займы |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |
| 5 | Водоснабжение, в том числе: | 19350 | 6308 | 4140 | 4140 |
| 5.1 | Собственные средства, | 19350 | 6308 | 4140 | 4140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 5.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 19350 | 6308 | 4140 | 4140 |
| 5.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 5.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 5.2 | Заемные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | кредиты |  |  |  |  |
| 5.2.2 | займы |  |  |  |  |
| 5.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 5.3 | Бюджетные средства |  |  |  |  |
| 5.4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |
| 6 | Водоотведение, в том числе: | 15270 | 1995 | 0 | 0 |
| 6.1 | Собственные средства, | 15270 | 1995 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 6.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 15270 | 1995 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 6.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 6.2 | Заемные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | кредиты |  |  |  |  |
| 6.2.2 | займы |  |  |  |  |
| 6.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 6.3 | Бюджетные средства |  |  |  |  |
| 6.4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |

Отчет об исполнении инвестиционной программы

______ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ_______

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период  2018г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водовода Зирган-Ишимбай(D=500мм,L=2,5км | 2018г.-2 полугодие | 2018г.-2 п-е | 2020г. 4 кв. | 2020г. 4 кв. | 8280 тыс.руб., в 2018г. -4140 тыс.руб., | 4140 |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: 4140 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 4140 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 4140 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 4140 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об исполнении инвестиционной программы

__ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ__

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период  2018г.

| Наименование показателя | план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатели качества питьевой (горячей) воды % |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 |  |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 |  |
| доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
| доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км |  |  |  |